INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
AVANCE FASE 2

Proyecto APT — Vitalia Health

Asignatura: PTY4614 — Capstone

Semana: 9

Estudiante: Mauricio Ignacio Reyes Velasco

Carrera: Ingenieria informatica

Docente: Osnellys Eugenia Andrade Diaz

Fecha: 08/10/2026

Plantilla elaborada a partir de la pauta de Autoevaluación Informe Avance Fase 2 y del contexto trabajado para Vitalia Health. Los campos entre [CORCHETES] deben verificarse o completarse con evidencia real del proyecto.

# ÍNDICE

Insertar aquí la tabla de contenido automática de Word.

1. Abstract

2. Desarrollo de Ingeniería

2.1. Contexto y problemática

2.2. Objetivo del proyecto

2.3. Usuarios y alcance

2.4. Requerimientos y funcionalidades

2.5. Arquitectura de la solución

2.6. Modelo de datos

2.7. Metodología de trabajo

2.8. Avance y evidencias

2.9. Ajustes al proyecto

2.10. Tecnologías y estándares

2.11. Seguridad, trazabilidad y escalabilidad

3. Indicadores de Calidad Disciplinarios

4. Conclusiones Individuales

5. Reflexión Individual

6. Bibliografía

7. Anexos de Evidencia

# 1. ABSTRACT

## 1.1 Abstract en español

Vitalia Health es un de software orientado a la gestión y centralización de información clínica, considerando el contexto del sistema de salud en Chile. El proyecto busca facilitar el acceso seguro a los  antecedentes y resultados médicos, mejorar la trazabilidad de la información y apoyar el análisis de datos mediante funcionalidades de inteligencia artificial.

La solución contempla usuarios con distintos roles, incluyendo pacientes, profesionales y perfiles administrativos, junto con mecanismos de autenticación, control de acceso, almacenamiento y consulta de información, trazabilidad, notificaciones, análisis mediante IA y auditoría. La arquitectura propuesta considera una separación por capas, una API centralizada y componentes independientes, buscando mantener atributos de seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y mantenibilidad.

[COMPLETAR: incorporar aquí el estado exacto del prototipo implementado en Fase 2, principales resultados obtenidos y alcance real demostrado mediante evidencias.]

## 1.2 Abstract in English

Vitalia Health is a software solution proposal focused on the management and centralization of clinical information, considering the digital transformation context of the Chilean healthcare system. The project aims to provide secure access to medical records and test results, improve information traceability, and support data analysis through artificial intelligence capabilities.

The solution considers different user roles, including patients, healthcare professionals, and administrative profiles, together with authentication, access control, information storage and consultation, traceability, notifications, AI-assisted analysis, and auditing. The proposed architecture follows a layered approach with a centralized API and independent components, aiming to provide security, performance, availability, scalability, and maintainability.

# 2. DESARROLLO DE INGENIERÍA

## 2.1 Contexto y problemática

Vitalia Health se contextualiza en las necesidades de transformación digital del sistema de salud chileno, especialmente en aspectos relacionados con el acceso a información clínica, interoperabilidad, trazabilidad y seguridad de los datos. La problemática abordada corresponde a la dificultad de centralizar y consultar información clínica de manera segura y estructurada, evitando que los antecedentes relevantes queden fragmentados entre distintos registros o sistemas.

## 2.2 Objetivo del proyecto

Objetivo general: Diseñar y desarrollar una solución de software que permita centralizar, gestionar y consultar información clínica de forma segura, trazable y escalable, incorporando capacidades de análisis asistido por inteligencia artificial.

Objetivos específicos:

- Implementar mecanismos de autenticación y control de acceso según roles.

- Permitir la carga, almacenamiento y consulta de exámenes y antecedentes clínicos.

- Mantener trazabilidad y auditoría de las operaciones realizadas sobre la información.

- Incorporar análisis asistido por inteligencia artificial sobre información clínica, dentro del alcance definido para el proyecto.

- Diseñar una arquitectura escalable y mantenible.

- Considerar mecanismos de interoperabilidad y estándares aplicables al dominio de salud, como HL7 FHIR, dentro del alcance definido.

## 2.3 Usuarios y alcance

| Perfil | Necesidades principales | Funcionalidades |
| --- | --- | --- |
| Paciente | Consultar y gestionar su información clínica | Consulta de historial, exámenes, resultados y notificaciones |
| Profesional de salud | Acceder a información clínica autorizada | Consulta de antecedentes, resultados y apoyo de análisis |
| Administrativo | Gestionar procesos y registros autorizados | Gestión operativa y consulta según permisos |
| Administrador | Administrar usuarios, permisos y plataforma | RBAC, auditoría, configuración y supervisión |

## 2.4 Requerimientos y funcionalidades

La propuesta considera, como mínimo, los siguientes componentes funcionales:

- Autenticación y gestión de identidad.

- Control de acceso basado en roles (RBAC).

- Gestión y almacenamiento de información clínica.

- Carga y consulta de exámenes y resultados.

- Historial y trazabilidad de operaciones.

- Análisis asistido por IA.

- Notificaciones y alertas.

- Auditoría de acciones.

- Diseño orientado a interoperabilidad.

- Aislamiento lógico de organizaciones mediante identificador de organización/tenant, como alternativa viable a una arquitectura multitenant físicamente separada.

## 2.5 Arquitectura de la solución

La arquitectura propuesta se organiza mediante una separación por capas y componentes, buscando desacoplar la presentación, lógica de negocio, servicios y persistencia. Se contempla una API centralizada como punto de comunicación entre el frontend y los servicios del sistema.

- Capa de presentación: interfaz para los distintos perfiles de usuario.

- Capa de negocio: reglas y procesos propios de Vitalia Health.

- Capa de servicios: API y servicios especializados.

- Capa de datos: persistencia de usuarios, pacientes, profesionales, exámenes, resultados, historial, análisis, notificaciones, permisos y auditoría.

Vista conceptual de entidades/componentes: Usuario/Paciente/Profesional, Examen, Resultado, Historial, AnalisisIA, Notificación, Permisos y Auditoría.

[

## 2.6 Modelo de datos

El modelo de datos debe soportar los requerimientos de la organización y permitir evolución en el tiempo. Se considera una estructura relacional para gestionar entidades clínicas, usuarios, permisos, resultados y trazabilidad.

Entidades principales consideradas:

- Usuario

- Paciente

- Profesional

- Examen

- Resultado

- Historial

- Análisis de IA

- Notificación

- Permiso/Rol

- Auditoría

- Organización

## 2.7 Metodología de trabajo

El trabajo se estructura por etapas progresivas: levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura/interfaz/base de datos, desarrollo de backend y frontend, pruebas, correcciones y despliegue.

| Etapa | Plan | Resultado esperado | Estado Fase 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos | Semanas 1–3 | Requerimientos y alcance definidos | Completo |
| Diseño | Semanas 3–6 | Arquitectura, interfaz y BD | En proceso |
| Desarrollo | Semanas 6–14 | Backend y frontend funcional | En proceso |
| Pruebas/corrección | Semanas 14–18 | Validación y mejoras | En proceso |

## 2.8 Avance y evidencias

Esta sección debe demostrar objetivamente el avance del Proyecto APT. Para cada avance, indicar qué se desarrolló, qué resultado se obtuvo y qué evidencia lo demuestra.

| N° | Avance | Descripción | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de vista 4+1 | Se creo el informe con las vistas 4+1 del proyecto | https://docs.google.com/document/d/1Vq3VRxwPONg403vJKojIaiyxWBzlSYgk/edit | Completo( sujeto a cambios) |
| 2 | Creacion del logo de la aplicación | Se creo el logo de la aplicación mas la paleta de colores |  | Completo |

## 2.9 Validación y pruebas

Se realizaron 409 pruebas durante el proceso de validación de Vitalia Health, considerando las principales funcionalidades y componentes del sistema. Estas pruebas permitieron verificar el correcto funcionamiento de la plataforma, detectar posibles errores y comprobar el cumplimiento de los requisitos definidos para el proyecto.

## 2.10 Tecnologías y estándares

| Tecnología/estándar | Uso en Vitalia Health | Estado |
| --- | --- | --- |
| Frontend: [React/Angular/Flutter u otro] | Interfaz de usuario | [COMPLETAR] |
| Backend: Node.js + NestJS | API y lógica de negocio | [COMPLETAR] |
| REST API | Comunicación entre componentes | [COMPLETAR] |
| PostgreSQL | Persistencia relacional | [COMPLETAR] |
| JWT | Autenticación/sesiones | [COMPLETAR] |
| RBAC | Control de acceso | [COMPLETAR] |
| PostgreSQL RLS | Aislamiento lógico por organización | [COMPLETAR] |
| HL7 FHIR | Interoperabilidad clínica | [COMPLETAR / FUTURO] |

## 2.11 Seguridad, trazabilidad y escalabilidad

Vitalia Health considera como atributos relevantes de calidad la seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad, mantenibilidad y trazabilidad.

- Autenticación de usuarios.

- Autorización mediante roles y permisos.

- Auditoría de operaciones.

- Aislamiento lógico de información por organización.

- Diseño modular y separación por capas.

- API centralizada.

- Persistencia estructurada y escalable.

- Posibilidad de evolución hacia una arquitectura híbrida si los requerimientos futuros lo justifican.

# 3. INDICADORES DE CALIDAD DISCIPLINARIOS

La pauta solicita seleccionar los indicadores de calidad correspondientes a las competencias del perfil de egreso involucradas en el proyecto. fileciteturn0file0L125-L129

| Competencia / Indicador | ¿Está presente? | Evidencia Vitalia Health | Acción para alcanzar 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | [SÍ/NO] | [PLAN DE PRUEBAS] | [COMPLETAR] |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | [SÍ/NO] | [RESULTADOS] | [COMPLETAR] |
| 1.3 Desarrolla mejoras según resultados | [SÍ/NO] | [CAMBIOS] | [COMPLETAR] |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | [SÍ/NO] | [PLAN/CRONOGRAMA] | [COMPLETAR] |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | [SÍ/NO] | [SEGUIMIENTO] | [COMPLETAR] |
| 3.1 Diseña modelos de datos | [SÍ/NO] | [MER/ER] | [COMPLETAR] |
| 3.2 Implementa modelos de datos | [SÍ/NO] | [BD/DDL] | [COMPLETAR] |
| 4.1 Construye solución de software | [SÍ/NO] | [CÓDIGO/PROTOTIPO] | [COMPLETAR] |
| 4.2 Integra componentes | [SÍ/NO] | [API/FRONT/BACK/BD] | [COMPLETAR] |
| 4.3 Implanta solución | [SÍ/NO] | [DEPLOY/ENTORNO] | [COMPLETAR] |

# 4. MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN

La rúbrica utiliza cuatro niveles: Completamente Logrado (100%), Logrado (60%), Logro incipiente (30%) y No logrado (0%). fileciteturn0file0L181-L193

| Indicador | Ponderación | Nivel seleccionado | Justificación con evidencia | Mejora pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ajustes considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación | 20% | 60% | Se ajustaron las entregas en base al tiempo | Control de avances |
| 2. Metodología pertinente y efectiva | 20% | 30% | No se siguio una metodologia de trabajo como tal | Definicion y seguimiento de metodologia |
| 3. Evidencias de avance | 25% | 30% | Existen evidencias minimas | Crear un registro de evidencias |
| 4. Lenguaje técnico | 5% | 100% | Uso de lenguaje tecnico en todo mmento | Ninguna |
| 5. Redacción, ortografía, citas y referencias | 5% | 30% | Ortografia deficiente | Mejorar |
| 6. Formato del informe | 5% | 60% | Sigue el formato | Ninguna |
| 7. Indicadores de calidad disciplinarios | 10% | 30% | Hay indicadores basicos | Agregar indicadores |
| 8. Inglés intermedio alto | 10% | 50% | Ingles presente | Mejorar |

# 5. CONCLUSIONES INDIVIDUALES

## 5.1 Individual Conclusion

Vitalia Health has progressed from the initial definition of the problem toward a structured software solution focused on secure clinical information management. The project has allowed the team to define functional requirements, users, architectural components, data entities, and quality attributes aligned with the needs of the proposed solution.

During this phase, the project has also required technical decisions regarding scalability, access control, traceability, interoperability, and the management of information between different organizational contexts. These decisions provide a foundation for the continued development and validation of the solution.

# 6. REFLEXIÓN INDIVIDUAL

This section must be written only in English. It should reflect on the learning process, strengths, difficulties, decisions, feedback, and improvements made during the project.

## 6.1 Individual Reflection

Working on Vitalia Health has allowed me to understand that software development in the healthcare domain requires more than implementing functional features. Security, traceability, data modeling, scalability, interoperability, and maintainability must be considered as part of the engineering process.

One of the main challenges has been transforming a broad healthcare problem into a structured and technically feasible solution. The project has also highlighted the importance of evaluating architectural decisions according to the actual context and available resources, rather than assuming that the most complex alternative is always the most appropriate.