# INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROYECTO (FASE 1)

Asignatura: Capstone (APT122)

Proyecto: Vitalia Health - Plataforma inteligente para la gestión y análisis asistido de exámenes médicos

Integrantes: Mauricio Reyes - Diego Palma - José Miguel Aránguiz - Juan Jiménez

Fecha: Septiembre de 2026

Estudiante:Juan Eduardo Jimenez Santander

Resumen.

El presente documento aborda el diseño y la definición inicial del proyecto Vitalia Health, que contempla una aplicación web y móvil para la gestión, el almacenamiento y la comprensión de exámenes médicos. Actualmente, los pacientes pueden tener dificultades para organizar su historial de forma centralizada y comprender la terminología médica y técnica de los informes de laboratorio. Vitalia Health busca abordar esta problemática mediante gestión documental, acceso sencillo, comparaciones históricas y un módulo de IA asistiva encargado de extraer información y explicarla al paciente en un lenguaje más simple. La solución no busca reemplazar al profesional de la salud. La relevancia del proyecto se relaciona con la arquitectura de software, el backend, la IA, el desarrollo de aplicaciones con Flutter, la documentación y las competencias del perfil de egreso.

Abstract.

This document addresses the design and initial definition of the Vitalia Health project, which includes a web and mobile application for managing, storing, and understanding medical examinations. Patients may currently have difficulty organizing their medical history in a centralized way and understanding the medical and technical terminology used in laboratory reports. Vitalia Health aims to address this problem through document management, easy access, historical comparisons, and an assistive AI module that extracts information and explains it to patients in simpler language. The solution is not intended to replace healthcare professionals. The project is relevant to software architecture, backend development, AI, application development with Flutter, documentation, and the graduate profile competencies.

Relación de las competencias del perfil de egreso.

| Competencia | Aplicación en vitalia Health | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pruebas y certificación | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de integración, API, seguridad, rendimiento y calidad de respuestas de IA; registrar incidencias, corregirlas y repetir las pruebas. | Plan y matriz de pruebas, resultados, incidencias y re-ejecuciones. |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificar alcance, backlog, responsables, recursos, riesgos e hitos; controlar semanalmente el avance y justificar decisiones tecnológicas según los requerimientos. | Backlog, Carta Gantt, actas, tablero y reportes de avance. |
| Construcción de modelos de datos | Diseñar e implementar en PostgreSQL las entidades de usuarios, pacientes, exámenes, resultados, permisos y auditoría mediante migraciones y restricciones. | Modelo relacional, diccionario de datos, migraciones y pruebas de persistencia. |
| Desarrollo e integración de software | Construir e integrar la aplicación móvil, la plataforma web, el backend, el almacenamiento documental y la IA asistiva hasta disponer de un ambiente demostrativo. | Código versionado, contratos OpenAPI, incremento integrado y despliegue. |

Relación con mis intereses profesionales.

Este proyecto se relaciona con mis intereses profesionales en que yo quiero seguir en el area de programacion en este caso desarrollador de videojuegos indie pero no descarto buscar un trabajo que sea meramente de programación para así tener un ingreso más estable, y este proyecto al tener back-end me sigue ayudando a adecuarme más a ll forma de pensar de un programador, al tener también base de datos me ayudara a mejorar mis conocimientos en base de datos.

Factibilidad dentro de la asignatura.

El proyecto es factible de desarrollar hasta el nivel de un prototipo funcional dentro de las 18 semanas de la asignatura. El equipo está conformado por cuatro integrantes y ha dividido ese periodo en etapas claras. Además, dispone de las herramientas gratuitas o de nivel estudiantil necesarias: Node.js 20 con TypeScript, PostgreSQL 16, Flutter/Dart, almacenamiento MinIO o S3, Docker Compose y GitHub.

Objetivos del proyecto.

Levantamiento y análisis: levantar y validar los requisitos, actores, roles, permisos y criterios de aceptación

Diseño:Diseñar la arquitectura de software, el modelo de datos relacional, la estrategia de almacenamiento de exámenes y documentos.

Desarrollo: construir el backend con Node.js 20 y TypeScript, utilizando Express o Fastify según la alternativa que el equipo seleccione y justifique; desarrollar la aplicación móvil con Flutter/Dart, implementar el frontend web e integrar la base de datos PostgreSQL 16.

Integración de la IA Asistiva: Integrar el módulo de inteligencia artificial asistiva para la extracción de datos, y generación de explicaciones en lenguaje más sencillo.

Aseguramiento de calidad: Verificar la funcionalidad del proyecto mediante pruebas de calidad, rendimiento y pruebas a la IA.

metodología de trabajo.

En equipo se decidió usar la metodología ágil, tipo scrum, que se adaptará al calendario de entregas de la materia para las iteraciones, revisiones, también realizando seguimiento semanal del progreso del proyecto, todas las historias de usuario tendrán criterios de aceptación, una actividad se considerará terminada cuando este integrado, revisado, probado y documentado.

Plan de trabajo.

7.1 Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo

| Fase / Actividad | Duración | Recursos Requeridos | Entregables / Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Diseño y Arquitectura Requerimientos, modelo de BD, arquitectura de API y prototipos UX/UI. | Semanas 1 – 4 | Figma, DB Diagram tools, IDE de desarrollo. | Diagrama ER, prototipos Web/App, doc de arquitectura. |
| Fase 2: Backend y Gestor Documental Creación de API, login/roles, gestor de subida de archivos con cifrado. | Semanas 5 – 8 | Node.js 20 con TypeScript, PostgreSQL 16 y almacenamiento MinIO/S3. | Módulo de usuarios funcional, subida y visualización de documentos. |
| Fase 3: Extracción e IA Asistiva Conexión con APIs de IA, resúmenes en lenguaje claro y gráficos de evolución. | Semanas 9 – 12 | Servicio de IA por definir y bibliotecas de visualización de datos. | Módulo de IA procesando exámenes y generando explicaciones sencillas; vistas comparativas listas. |
| Fase 4: Panel Admin y Pruebas Panel de administración, logs de auditoría y ejecución del plan de pruebas. | Semanas 13 – 15 | Postman, JMeter, entornos de testing. | Panel admin funcional, informe completo de pruebas. |
| Fase 5: Despliegue y Cierre Subida del proyecto a servidores en la nube y presentación final. | Semanas 16 – 18 | Vercel/Render, infraestructura cloud. | Plataforma Web y App Móvil funcionando online. |

Facilitadores: La gran cantidad de documentación disponible sobre APIs de IA y servicios de base de datos en la nube que aceleran la configuración inicial.

Obstaculizadores y Mitigación: Si los documentos subidos vienen muy borrosos o con formatos extraños y la IA no logra leerlos bien, el sistema le pedirá al usuario que revise y confirme manualmente los datos antes de guardarlos.

### 7.2 Propuesta de Evidencias y Justificación

- Documento de Arquitectura y Modelo ER: Demuestra que la estructura de la base de datos y las conexiones de la API están bien pensadas desde el principio.

- Repositorio GitHub con avances: Es la prueba real de que el código se está escribiendo de forma limpia, separando el backend de las aplicaciones.

- Demos en video o capturas del flujo de IA: Muestra funcionando el proceso completo: subir un examen, procesarlo con la IA y ver el resumen en lenguaje simple.

- Informe del Plan de Pruebas: justifica que la plataforma cumple los criterios funcionales, de seguridad y rendimiento, y que las explicaciones de la IA se mantienen fieles al contenido del examen, muestran sus limitaciones y no entregan diagnósticos.

- Enlace del proyecto desplegado y APK ejecutable: evidencia que el sistema quedó disponible y funcionando en un ambiente controlado para su demostración y evaluación.

Reflexión.

The project definition phase showed that delivering a valuable software solution involves much more than just writing code. It requires a validated problem, a well-defined scope, clear features, measurable tests, and proper integration between components. In the next phase, I will strive to be more involved in the project and help as much as I can in short, to improve my teamwork skills. I will also work on reinforcing my understanding of the basics of programming and expand my toolkit to help me navigate the course more effectively.