Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Mauricio Reyes; Diego Palma; José Miguel Aránguiz; Juan Jiménez |
| --- | --- |
| Rut | Completar con los RUT de los cuatro integrantes antes de entregar |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Vitalia Health: Plataforma inteligente para la gestión y análisis asistido de exámenes médicos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de requisitos; desarrollo de software móvil, web y backend; bases de datos; calidad de software; seguridad; gestión de proyectos; despliegue. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación de productos y procesos; gestionar proyectos informáticos; construir modelos de datos escalables; desarrollar, integrar e implantar una solución de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Vitalia Health aborda la fragmentación de los exámenes médicos que pueden permanecer en correos, documentos impresos o archivos separados. Esta situación dificulta que pacientes y profesionales autorizados consulten un historial ordenado, comparen resultados y mantengan trazabilidad sobre los accesos. El proyecto se plantea como una solución demostrativa aplicable a instituciones de salud que atienden pacientes y necesitan administrar documentación clínica de manera centralizada. La propuesta resulta relevante para Ingeniería en Informática porque integra levantamiento de requisitos, diseño de arquitectura, desarrollo móvil y web, API, base de datos, almacenamiento de objetos, ciberseguridad, auditoría, pruebas y despliegue. Su aporte de valor consiste en organizar los documentos y utilizar inteligencia artificial asistiva para extraer información, resumirla y explicarla con lenguaje sencillo. La IA tendrá un alcance informativo: no diagnosticará, no prescribirá medicamentos y no reemplazará la interpretación de un profesional de la salud. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El equipo diseñará e implementará un prototipo funcional web y móvil que permita gestionar exámenes médicos por paciente, tipo y fecha. El flujo considera autenticación, roles, carga y validación de archivos, almacenamiento seguro, visualización, historial, extracción estructurada, resumen y explicación mediante IA asistiva, comparación de resultados compatibles, notificaciones, panel administrativo y auditoría. La solución se apoyará en un backend/API y una base de datos centralizada. El desarrollo priorizará un recorrido completo demostrable y ampliará los módulos en iteraciones según la prioridad validada con la cliente. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso porque exige diseñar, desarrollar, integrar, probar e implantar una solución informática que responde a una necesidad organizacional. La competencia de pruebas permitirá definir casos funcionales, de integración, API, seguridad, rendimiento y calidad de respuestas de IA, ejecutar esas pruebas y aplicar mejoras. La gestión de proyectos se utilizará para planificar tareas, recursos, responsables, riesgos e hitos, y para controlar el avance. El modelamiento de datos permitirá representar usuarios, pacientes, documentos, resultados, permisos y auditoría en PostgreSQL. La competencia de desarrollo de software permitirá construir e integrar la aplicación móvil, la plataforma web, el backend y el almacenamiento hasta obtener un ambiente funcional o demostrativo. |
| Relación con los intereses profesionales | Como equipo, buscamos fortalecer nuestro desempeño en desarrollo de software, aplicaciones móviles y web, servicios backend, bases de datos, seguridad, inteligencia artificial y aseguramiento de calidad. Vitalia Health permite distribuir responsabilidades en estas áreas e integrar los resultados en un solo producto. El proyecto contribuirá al desarrollo profesional del equipo mediante trabajo colaborativo, decisiones técnicas justificadas, control de versiones, pruebas y comunicación de una propuesta frente a una cliente. Cada integrante deberá complementar esta relación durante la exposición con sus propios intereses y el aporte realizado. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro de las 18 semanas si se desarrolla como prototipo funcional o demostrativo y se prioriza un flujo mínimo completo antes de incorporar funciones secundarias. El equipo dispone de cuatro integrantes, computadores personales, conexión a internet, repositorio Git y herramientas de desarrollo. Se conservará el stack propuesto: Flutter/Dart; Node.js 20 con TypeScript y Express/Fastify; PostgreSQL 16; MinIO/S3; JWT; Zod; Docker Compose; Jest/Supertest; y OpenAPI/Swagger. Los principales factores externos son la disponibilidad de la cliente para validar decisiones, el acceso al servicio de IA y la obtención de documentos de prueba. El equipo abordará las ambigüedades mediante actas y criterios de aceptación, usará exámenes sintéticos o anonimizados y evaluará las respuestas de IA con casos controlados. Frente a retrasos de integración, se implementará primero autenticación, carga, consulta, explicación y auditoría, dejando las ampliaciones para iteraciones posteriores. Cualquier cambio tecnológico requerirá demostrar una limitación concreta y validarlo con la cliente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar un prototipo funcional web y móvil de Vitalia Health que permita gestionar exámenes médicos de forma centralizada y segura, incorporando extracción de información y explicaciones asistidas por inteligencia artificial para facilitar la comprensión de los resultados sin reemplazar la interpretación profesional. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y validar los requisitos, actores, permisos, alcance multitenant y criterios de aceptación. 2. Diseñar la arquitectura, el modelo relacional, la API y el almacenamiento documental con trazabilidad. 3. Desarrollar los flujos prioritarios de autenticación, carga, clasificación, visualización, historial y administración. 4. Integrar la extracción estructurada y el módulo de IA asistiva con límites y advertencias visibles. 5. Verificar la solución mediante pruebas funcionales, de integración, API, seguridad, rendimiento y calidad de respuestas de IA. 6. Desplegar una versión funcional o demostrativa y presentar evidencias trazables del cumplimiento alcanzado. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Scrum adaptado: backlog priorizado, iteraciones breves, seguimiento semanal, revisión con la cliente y retrospectiva. Cada historia tendrá criterios de aceptación y evidencia. La coordinación y los requisitos serán responsabilidad compartida; Mauricio liderará backend/API; Diego, datos y seguridad; José, app móvil e IA; y Juan, web, pruebas y despliegue. Todo el equipo revisará, integrará, probará, documentará y presentará.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición y backlog | Requisitos, historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades y actas de validación. | Permite comprobar el alcance acordado con la cliente y dar trazabilidad a las decisiones. |
| Avance | Diseño técnico | Arquitectura, prototipos, modelo de datos, diccionario y contrato OpenAPI. | Demuestra que la solución responde a un diseño coherente antes de su construcción. |
| Avance | Incremento integrado | Autenticación, carga, almacenamiento, consulta e historial funcionando entre los componentes. | Evidencia progreso ejecutable y reduce el riesgo de integrar al final. |
| Avance | Evaluación de IA | Casos de examen, extracción esperada, respuesta obtenida, claridad, advertencias y observaciones. | Permite medir la calidad del módulo y verificar que no entregue diagnósticos. |
| Final | Informe de pruebas | Casos y resultados funcionales, integración, API, seguridad, rendimiento e IA; incidencias y correcciones. | Relaciona los requisitos con validaciones objetivas y mejoras realizadas. |
| Final | Solución desplegada | Aplicación móvil, plataforma web, backend/API, base de datos y almacenamiento en ambiente demostrativo. | Comprueba la integración e implantación de los entregables prioritarios. |
| Final | Documentación y presentación | Repositorio, manuales, informe final, Carta Gantt actualizada y presentación del equipo. | Permite revisar el proceso, reproducir la solución y evaluar la participación grupal. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos | Definición y validación | Analizar el caso, precisar alcance, actores, requisitos, prioridades, riesgos y criterios de aceptación. | PDF Grupo N.° 06, guía 1.5, rúbrica, reuniones y tablero. | Semanas 1 a 4 | Todo el equipo | Facilita el contexto inicial. Riesgo: decisiones ambiguas; registrar actas. |
| Desarrollo de software | Prototipos y arquitectura | Diseñar experiencia móvil y web, componentes, API, seguridad e integración. | Herramienta de prototipado, diagramación y OpenAPI. | Semanas 3 a 5 | José Miguel Aránguiz y Juan Jiménez | Validación temprana con la cliente evita reprocesos. |
| Modelos de datos | Modelo y persistencia | Diseñar e implementar usuarios, pacientes, exámenes, resultados, permisos y auditoría. | PostgreSQL 16, migraciones, MinIO/S3. | Semanas 4 a 7 | Diego Palma | Riesgo: relaciones incompletas; revisar con requisitos y pruebas. |
| Desarrollo de software | Backend y seguridad | Implementar API, JWT, roles, validaciones, documentos y trazabilidad. | Node.js 20, TypeScript, Express/Fastify, Zod y OpenAPI. | Semanas 5 a 10 | Mauricio Reyes | Integración progresiva con base de datos y almacenamiento. |
| Desarrollo de software | Aplicación móvil | Implementar autenticación, carga, consulta, historial, alertas y explicación. | Flutter, Dart, emuladores y API. | Semanas 6 a 12 | José Miguel Aránguiz | Riesgo: cambios de API; trabajar con contrato OpenAPI versionado. |
| Desarrollo de software | Plataforma web | Implementar revisión profesional, documentos y panel administrativo prioritario. | Frontend web definido, API y navegador. | Semanas 6 a 12 | Juan Jiménez | Reutilizar reglas de negocio del backend. |
| Desarrollo y pruebas | IA asistiva | Integrar extracción, resumen, explicación sencilla, advertencias y comparación compatible. | Servicio de IA, datos sintéticos y reglas estructuradas. | Semanas 9 a 13 | José Miguel Aránguiz y Diego Palma | Riesgo: respuestas inexactas; evaluación controlada y revisión humana. |
| Pruebas y certificación | Plan y ejecución de pruebas | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, integración, API, seguridad, rendimiento e IA. | Jest, Supertest, matriz de pruebas y OWASP API Top 10. | Semanas 10 a 16 | Juan Jiménez, con apoyo del equipo | Registrar incidencias, correcciones y nueva ejecución. |
| Gestión de proyectos | Control de avance | Revisar backlog, recursos, dependencias, hitos, evidencias y riesgos. | Tablero, repositorio, actas y reportes. | Semanas 1 a 18 | Todo el equipo | Actividad continua para mantener el plan actualizado. |
| Implantación | Despliegue y cierre | Desplegar el ambiente demostrativo, preparar manuales, informe, exposición y cierre. | Docker Compose, hosting definido, repositorio y documentación. | Semanas 15 a 18 | Todo el equipo | Riesgo: fallos finales; generar versión candidata en semana 16. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y validación | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipos y arquitectura |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo y persistencia |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y seguridad |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación móvil |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma web |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IA asistiva |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Control de avance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| Despliegue y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |

Abstract

Vitalia Health is a web and mobile platform proposal that centralizes the secure management of medical examinations. The system organizes documents by patient, type, and date, provides traceable access, and uses assistive artificial intelligence to extract relevant information and explain results in plain language. It will not diagnose medical conditions or replace professional interpretation. The team will develop the solution through iterative work, using the proposed technology stack and measurable evidence for requirements, data, integration, security, testing, and deployment.

Resumen

Vitalia Health es una propuesta de plataforma web y móvil que centraliza la gestión segura de exámenes médicos. El sistema organiza documentos por paciente, tipo y fecha, mantiene trazabilidad de los accesos y utiliza inteligencia artificial asistiva para extraer información relevante y explicar resultados en lenguaje sencillo. No emitirá diagnósticos ni reemplazará la interpretación profesional. El equipo desarrollará la solución de manera iterativa, manteniendo el stack propuesto y reuniendo evidencias medibles de requisitos, datos, integración, seguridad, pruebas y despliegue.

Conclusión grupal

Vitalia Health integrates the key competencies required in the Information Technology program and addresses a relevant document-management problem. The project is feasible as an academic prototype if the team validates its assumptions, prioritizes a complete workflow, and evaluates the AI module with controlled evidence. The expected result is a secure and traceable solution that helps users understand medical examination information while keeping professional interpretation as the final clinical reference.

Reflexión grupal

The definition phase showed the team that technical scope, responsibilities, evidence, and risk controls must be agreed before development begins. The project also requires responsible treatment of health information and honest communication about the limits of artificial intelligence. During the next phase, the team will convert the requirements into acceptance criteria and tests, integrate the components early, and record each decision with the client.

Referencias

Duoc UC. (2026). Ingeniería en Informática. https://www.duoc.cl/carreras/ingenieria-en-informatica/

OWASP Foundation. (2023). OWASP Top 10 API Security Risks – 2023. https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/

World Health Organization. (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

Grupo N.° 06. (2026). Vitalia Health: Plataforma inteligente para la gestión y análisis asistido de exámenes médicos [Descripción de proyecto académico].

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.