# INFORME DE AUTOEVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE PROYECTO (FASE 1)

Asignatura: Capstone (APT122)

Proyecto: Vitalia Health - Plataforma inteligente para la gestión y análisis asistido de exámenes médicos

Integrantes: Mauricio Reyes - Diego Palma - José Miguel Aránguiz - Juan Jiménez

Fecha: Septiembre de 2026

## ABSTRACT

### Español

El presente informe aborda el diseño y la definición inicial del proyecto Vitalia Health, una solución integral orientada a la gestión, almacenamiento y comprensión de exámenes médicos mediante la combinación de tecnologías web, móviles e inteligencia artificial. En el contexto actual, los usuarios enfrentan dificultades para organizar su historial médico de manera centralizada y para comprender el lenguaje técnico presente en los informes de laboratorio. Vitalia Health busca resolver este problema ofreciendo un gestor documental seguro, con trazabilidad, comparativa histórica de resultados y un módulo de IA asistiva que genera resúmenes y explicaciones en un lenguaje sencillo y accesible, sin sustituir en ningún momento la labor ni el diagnóstico de un profesional de la salud. A través de este documento de autoevaluación formativa, se analiza la justificación, factibilidad, arquitectura general, plan de trabajo y evidencias que respaldan el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso.

### English

This report covers the design and initial definition of the Vitalia Health project, a comprehensive solution aimed at managing, storing, and understanding medical tests by combining web, mobile, and artificial intelligence technologies. Currently, users face difficulties in centralizing their medical history and understanding technical language found in laboratory reports. Vitalia Health aims to solve this issue by providing a secure document manager with traceability, historical comparison of results, and an assistive AI module that generates summaries and explanations in plain, accessible language, without ever replacing professional medical judgment or diagnosis. Through this formative self-assessment document, we analyze the rationale, feasibility, general architecture, work plan, and evidence that support the achievement of the graduate profile competencies.

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT Y JUSTIFICACIÓN

Vitalia Health es una plataforma web y móvil pensada para ayudar a las personas a llevar un control claro y ordenado de sus exámenes médicos. Muchas veces la gente se hace exámenes, guarda los papeles en cualquier parte o los pierde en el correo, y cuando los lee no entiende casi nada porque vienen con muchos términos médicos complicados.

Lo que hace nuestra plataforma es permitir subir los documentos de forma segura, ordenarlos por fecha y tipo, y mostrar cómo han cambiado los resultados en el tiempo a través de gráficos sencillos. Además, le metimos un módulo de Inteligencia Artificial que lee el examen y le explica al usuario en palabras simples qué significan esos números o términos, para que entienda mejor su salud antes de ir al médico. Es importante dejar claro que la IA no da diagnósticos ni reemplaza al doctor, solo ayuda a entender la información.

Relevancia para el campo laboral: En la industria del software actual, la salud digital (HealthTech) y el uso de IA para procesar documentos son temas con muchísima demanda. Desarrollar este proyecto nos permite ponernos a prueba con cosas reales que se piden en el trabajo: manejo de datos sensibles, seguridad, consumo de APIs de IA, desarrollo para web y celular, y diseño de bases de datos escalables.

## 2. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

El proyecto Vitalia Health se conecta directamente con las 4 competencias clave de nuestro plan de estudio:

- Pruebas de certificación y calidad: Al trabajar con información médica y resúmenes hechos por IA, tenemos que hacer pruebas para revisar que el sistema no falle, que los datos se guarden bien y que las respuestas de la IA sean coherentes y no inventen cosas.

- Gestión de proyectos informáticos: Nos exige planificar los tiempos, repartirnos las tareas entre los cuatro integrantes, tomar decisiones sobre qué tecnologías usar y controlar que no nos atrasemos con las entregas.

- Construcción de modelos de datos: Tuvimos que diseñar una base de datos bien estructurada que pueda guardar usuarios, permisos, los archivos de los exámenes, el historial y las lecturas de la IA sin que el sistema se ponga lento.

- Desarrollo e integración de soluciones de software: Es el corazón del proyecto, ya que tenemos que programar tanto el Backend (servidor y APIs) como las aplicaciones (Web y App móvil), integrando la IA y los servicios de almacenamiento.

## 3. RELACIÓN CON NUESTROS INTERESES PROFESIONALES

Como grupo nos llama mucho la atención el desarrollo web y móvil fullstack, y sobre todo el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a problemas reales que sirvan a las personas día a día. Queríamos hacer un proyecto Capstone que no se quedara solo en un sitio web común con un CRUD básico, sino que tuviera un reto técnico interesante. Vitalia Health nos permite aprender a integrar modelos de IA en aplicaciones reales y trabajar con la seguridad necesaria cuando se manejan datos personales.

## 4. ARGUMENTO DE FACTIBILIDAD EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA

Consideramos que el proyecto es 100% factible de realizar durante el semestre por las siguientes razones:

- Tiempos y alcance: Tenemos divididas las 17 semanas de la asignatura en etapas claras. No vamos a entrenar un modelo de IA desde cero, sino que aprovecharemos un servicio de IA existente, cuya selección se definirá según los requerimientos del proyecto, lo que nos ahorra meses de trabajo.

- Recursos: Contamos con las herramientas de software gratuitas o de nivel estudiantil necesarias (Node.js 20 con TypeScript, PostgreSQL 16, Flutter/Dart, almacenamiento MinIO/S3, Docker Compose y GitHub).

- Manejo de imprevistos: Si nos llegamos a complicar con la lectura automática de imágenes (OCR) o si los modelos de IA tardan en responder, tenemos pensado dejar la carga manual de datos como respaldo para no frenar el desarrollo de la aplicación.

## 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

### Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web y móvil inteligente para la gestión, almacenamiento seguro y análisis asistido de exámenes médicos, permitiendo la centralización del historial clínico de los usuarios y la comprensión de sus resultados mediante herramientas de IA.

### Objetivos Específicos

- Construir el Backend y la API REST centralizada para gestionar usuarios, roles, permisos y almacenamiento seguro de archivos.

- Desarrollar la interfaz web y la aplicación móvil para la consulta, carga y visualización de exámenese historial.

- Integrar un módulo de IA asistiva para extraer información relevante y redactar explicaciones en lenguaje sencillo.

- Implementar una vista de comparación histórica de resultados, junto con controles de acceso y registros de auditoría.

- Realizar las pruebas funcionales, de rendimiento, de seguridad y de calidad de las respuestas de la IA, desplegando la solución en un entorno funcional.

## 6. PROPUESTA METODOLÓGICA DE TRABAJO

Para trabajar de manera ordenada utilizaremos una metodología ágil tipo Scrum/Kanban adaptada a nuestro equipo de cuatro personas:

- Sprints de 2 semanas: Nos iremos fijando tareas cortas y alcanzables en cada ciclo.

- Revisiones constantes: Usaremos tableros digitales (Trello/GitHub Projects) para ver qué está pendiente, qué se está haciendo y qué ya se probó.

- Git Flow: Manejaremos el código en GitHub con ramas separadas para no pisarnos el trabajo entre Mauricio, Diego, José Miguel y Juan.

## 7. PLAN DE TRABAJO Y EVIDENCIAS (1.3)

### 7.1 Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo

| Fase / Actividad | Duración | Recursos Requeridos | Entregables / Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Diseño y Arquitectura Requerimientos, modelo de BD, arquitectura de API y prototipos UX/UI. | Semanas 1 – 4 | Figma, DB Diagram tools, IDE de desarrollo. | Diagrama ER, prototipos Web/App, doc de arquitectura. |
| Fase 2: Backend y Gestor Documental Creación de API, login/roles, gestor de subida de archivos con cifrado. | Semanas 5 – 8 | Node.js 20 con TypeScript, PostgreSQL 16 y almacenamiento MinIO/S3. | Módulo de usuarios funcional, subida y visualización de documentos. |
| Fase 3: Extracción e IA Asistiva Conexión con APIs de IA, resúmenes en lenguaje claro y gráficos de evolución. | Semanas 9 – 12 | Servicio de IA por definir y bibliotecas de visualización de datos. | Módulo de IA respondiendo a exámenes, vistas comparativas listas. |
| Fase 4: Panel Admin y Pruebas Panel de administración, logs de auditoría y ejecución del plan de pruebas. | Semanas 13 – 15 | Postman, JMeter, entornos de testing. | Panel admin funcional, informe completo de pruebas. |
| Fase 5: Despliegue y Cierre Subida del proyecto a servidores en la nube y presentación final. | Semanas 16 – 17 | Vercel/Render, infraestructura cloud. | Plataforma Web y App Móvil funcionando online. |

Facilitadores: La gran cantidad de documentación disponible sobre APIs de IA y servicios de base de datos en la nube que aceleran la configuración inicial.

Obstaculizadores y Mitigación: Si los documentos subidos vienen muy borrosos o con formatos extraños y la IA no logra leerlos bien, el sistema le pedirá al usuario que revise y confirme manualmente los datos antes de guardarlos.

### 7.2 Propuesta de Evidencias y Justificación

- Documento de Arquitectura y Modelo ER: Demuestra que la estructura de la base de datos y las conexiones de la API están bien pensadas desde el principio.

- Repositorio GitHub con avances: Es la prueba real de que el código se está escribiendo de forma limpia, separando el backend de las aplicaciones.

- Demos en video o capturas del flujo de IA: Muestra funcionando el proceso completo: subir un examen, procesarlo con la IA y ver el resumen en lenguaje simple.

- Informe del Plan de Pruebas: Justifica que la plataforma es segura, rápida y que las respuestas de la IA no entregan información disparatada.

- Link del proyecto desplegado y ejecutable APK: Es la evidencia final de que el sistema quedó publicado y funcionando para que cualquiera lo pueda probar.

## 8. REFLEXIÓN Y CONCLUSIONES

### Individual Conclusions

Diego Palma: Developing the Vitalia Health project represents an invaluable learning opportunity to put into practice the software engineering skills acquired throughout my studies. Working on the integration of artificial intelligence applied to healthcare showed me the importance of designing clean architectures, handling data privacy carefully, and ensuring that software serves a meaningful purpose for real users. This project reinforces my technical path toward backend development and cloud integrations.

### Reflection

Working on this project definition forced us to carefully analyze how technology can solve everyday problems, such as understanding complex medical documents. We reflected on the ethical boundaries of AI in health, making sure our application remains strictly assistive without crossing into professional medical diagnosis. Through this self-assessment, we identified our strengths in system architecture and recognized areas for improvement regarding automated testing and fallback strategies. Overall, this process helped us set a realistic timeline and clear goals to successfully build Vitalia Health during this course.